|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anggaran | | | | |
| Wrok breakdown structure | duration | resource | cost ratevper man-day | Total cost |
| **Planning** | 33 | 6 | 1.200.000 | 6.600.000 |
| * Jadwal Rencana | 5 | 2 | 320.000 | 1.600.000 |
| * Merencanakan Sumber daya | 10 | 2 | 400.000 | 4.000.000 |
| * Rencana Anggaran | 18 | 2 | 480.000 | 1.000.000 |
| **Design** | 34 | 7 | 1.346.000 | 16.558.000 |
| * Pembuatan Konsep pengelolaan dan perkembangan  website | 23 | 3 | 146.000 | 3.358.000 |
| * perancangan website | 11 | 4 | 1.200.000 | 13.200.000 |
| **Implementation** | 37 | 7 | 2.662.000 | 23.000.000 |
| * penggunaan website | 10 | 3 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| * menampilkan fitur menu berupa profil, visi dan misi, program kerja, galeri dan kontak | 10 | 2 | 800.000 | 8.000.000 |
| * Menampilkan layanan website tanpa login | 17 | 2 | 862.000 | 5.000.000 |
| **Testing** | 28 | 4 | 1.282.000 | 16.256.000 |
| percobaan login | 20 | 2 | 500.000 | 10.000.000 |
| * pemeriksaan kelengkapan menu dari website yg di buat | 8 | 2 | 782.000 | 6.256.000 |
| **Deployment** | 8 | 7 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| * Pengujian Oleh User | 4 | 3 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| * Lakukan Pengujian penggunaan website | 4 | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |