|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJECT CHARTER | | |
| Judul proyek | : | Sistem informasi himpunan informatika umm |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 08 maret 2023 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 23 juli 2023 |
| Informasi Anggaran | : | 63 juta |
| Manajer Proyek | : | Faudy Radhinsyah Farhan A |

|  |
| --- |
| Tujuan Proyek :  membuat sebuah sistem informasi himpunan informatika yang beguna untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi  Fungsi system informasi yang dibuat :   * membatu mahasiswa UMM yg kurang tahu informasi seperti hari libur, tanggal akhir KRS,pembayaran, informasi beasiswa  dan informasi penting lainnya yg ada di jurusan informatika umm * membantu menyampaikan aspirasi mahasiswa informatika UMM * mewadahi mahasiswa informatika UMM dalam mengolah skill/kemampuan * membantu menangani masalah dispensasi yg kerap sulit di dapatkan   Peranan Tanggung Jawab :   * Melakukan Pengumpulan data terkait * mengkaji data yg sudah dikumpulkan * melakukan riset perkembangan website sesuai dengan yang diharapkan |
| Dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan dan informasi, kami menciptakan sistem informasi himpunan mahasiswa informatika, Proyek akan dimulai pada 8-maret-2023  hingga 23-juli-2023 dengan anggaran sebesar **Rp.** 63.256.000 |

|  |
| --- |
| pembuatan versi terbaru dari sistem informasi himpunan informatika umm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggaran | | | |
| Job Desk | Duration(day) | orang | Total cost |
| Planning | 33 | 6 | 6.600.000 |
| * Jadwal Rencana | 5 | 2 | 1.600.000 |
| * Merencanakan Sumber daya | 10 | 2 | 4.000.000 |
| * Rencana Anggaran | 18 | 2 | 1.000.000 |
| Design | 34 |  | 16.558.000 |
| * Pembuatan Konsep pengelolaan dan perkembangan  website | 23 | 3 | 3.358.000 |
| * perancangan website | 11 | 4 | 13.200.000 |
| Implementation | 37 | 7 | 23.000.000 |
| * penggunaan website | 10 | 3 | 10.000.000 |
| * menampilkan fitur menu berupa profil, visi dan misi, program kerja, galeri dan kontak | 10 | 2 | 8.000.000 |
| * Menampilkan layanan website tanpa login | 17 | 2 | 5.000.000 |
| Testing | 28 | 4 | 16.256.000 |
| percobaan login | 20 | 2 | 10.000.000 |
| * pemeriksaan kelengkapan menu dari website yg di buat | 8 | 2 | 6.256.000 |
| Deployment | 8 | 7 | 8.000.000 |
| * Pengujian Oleh User | 4 | 3 | 4.000.000 |
| * Lakukan Pengujian penggunaan website | 4 | 4 | 4.000.000 |
| Perkiraan total untuk seluruh proyek | 138 |  | 63.256.000 |