| Anggaran | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wrok breakdown structure | duration | resource | cost ratevper man-day | Total cost |
| **Planning** | 33 | 6 | 24.8000.000 | 35.600.000 |
| * Jadwal Rencana | 5 | 2 | 20.300.000 | 40.600.000 |
| * Merencanakan Sumber daya | 10 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| * Rencana Anggaran | 18 | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| **Design** | 34 | 4 | 10.779.000 | 11.558.000 |
| * Pembuatan Konsep pengelolaan dan perkembangan website | 23 | 2 | 4.679.000 | 9.358.000 |
| * perancangan website | 11 | 2 | 6.100.000 | 12.200.000 |
| **Implementation** | 37 | 6 | 12.000.000 | 2.000.000 |
| * penggunaan website | 10 | 2 | 8.000.000 | 16.000.000 |
| * menampilkan fitur menu berupa profil, visi dan misi, program kerja, galeri dan kontak | 10 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| * Menampilkan layanan website tanpa login | 17 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| **Testing** | 28 | 4 | 3.128.000 | 6.256.000 |
| percobaan login | 20 | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| * pemeriksaan kelengkapan menu dari website yg di buat | 8 | 2 | 1.628.000 | 3.256.000 |
| **Deployment** | 8 | 4 | 24.000.000 | 62.000.000 |
| * Pengujian Oleh User | 4 | 2 | 13.000.000 | 26.000.000 |
| * Lakukan Pengujian penggunaan website | 4 | 2 | 11.000.000 | 22.000.000 |